# 02. Etapy realizacji i backlog projektu

Education Career Finder — dokument projektowy

Cel dokumentu: Lista kolejnych wersji programu, zadań do wykonania i kryteriów ukończenia każdego etapu.

# 1. Strategia rozwoju

Projekt będzie rozwijany iteracyjnie. Każda wersja ma działać samodzielnie i dodawać jeden logiczny poziom funkcjonalności. Nie próbujemy od razu budować końcowej wyszukiwarki.

| Wersja | Etap | Zakres | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Połączenie z Wikidata | Pobranie osoby, kierunku i podstawowego linku; zrozumienie requests, JSON i SPARQL. | Działa |
| 0.2 | Model edukacji | Pobranie ID osoby, daty urodzenia, uczelni, kierunku, stopnia, startu i końca edukacji. | Następny krok |
| 0.3 | Grupowanie osób | Połączenie wielu rekordów tej samej osoby i usuwanie duplikatów. | Planowane |
| 0.4 | Status ukończenia | Rozróżnienie studied / completed / not_completed / unknown. | Planowane |
| 0.5 | Wiek | Obliczanie wieku w momencie rozpoczęcia studiów. | Planowane |
| 0.6 | Kariera | Zawód, pracodawca, ewentualne daty zatrudnienia. | Planowane |
| 0.7 | Filtrowanie | Minimum N kierunków, wymagany kierunek, później szerokie dziedziny. | Planowane |
| 0.8 | Eksport | Dopracowany CSV i dodatkowy JSON. | Planowane |
| 0.9 | Wikipedia fallback | Uzupełnianie brakujących danych z tekstów artykułów. | Później |
| 1.0 | Wyszukiwarka użytkowa | Prosty interfejs i stabilna logika wyszukiwania. | Cel |

# 2. Backlog szczegółowy

## A. Dane osoby

Pobierz unikalny identyfikator Wikidata.

Pobierz imię / nazwę etykietową.

Pobierz datę urodzenia.

Pobierz link do polskiej Wikipedii, a jeśli jej brak — angielskiej.

## B. Dane edukacyjne

Pobierz uczelnię.

Pobierz kierunek (academic major).

Pobierz stopień akademicki.

Pobierz datę początku edukacji.

Pobierz datę końca edukacji.

Zachowaj brak danych jako None / wartość pustą zamiast zgadywać.

## C. Grupowanie i normalizacja

Grupuj rekordy według wikidata_id, nie według samego nazwiska.

Usuń duplikaty kierunków.

Przechowuj kilka etapów edukacji tej samej osoby osobno.

Zadbaj o to, aby jedna osoba miała jedną strukturę Person.

## D. Status ukończenia

Zdefiniuj reguły potwierdzania ukończenia.

Nie uznawaj samego major za dowód ukończenia.

Przechowuj status unknown, gdy brakuje danych.

## E. Analiza wieku

Pobierz birth_date i education.start_date.

Napisz funkcję calculate_age_at_start().

Obsłuż brak jednej z dat.

## F. Dane zawodowe

Pobierz occupation.

Pobierz employer.

Jeżeli występują kwalifikatory czasu, zachowaj start/end.

Oddziel ogólny zawód od konkretnego pracodawcy.

## G. Filtrowanie

Minimum liczby kierunków.

Wymagany kierunek (np. prawo).

Później: minimum liczby szerokich dziedzin.

Później: ranking nietypowości kombinacji — wyłącznie jako heurystyka.

## H. Eksport i prezentacja

CSV jako podstawowy wynik.

JSON jako pełniejszy format dla zagnieżdżonych danych.

Później prosty interfejs np. Streamlit.

# 3. Kryteria ukończenia wersji 0.2

Program pobiera co najmniej kilkadziesiąt rekordów bez ręcznej edycji wyników.

Każdy rekord zawiera identyfikator osoby i co najmniej kierunek lub uczelnię.

Jeżeli dostępne są data urodzenia, stopień lub daty edukacji, są zachowane w danych.

Brak danych nie powoduje KeyError; program używa bezpiecznego odczytu pól opcjonalnych.

Wynik można zapisać do CSV lub tymczasowo wyświetlić w kontrolowany sposób.

Kod ma czytelne nazwy zmiennych i jest podzielony przynajmniej na funkcję pobierającą dane oraz część uruchamiającą.

# 4. Zasady pracy na GitHubie

Po zakończeniu małego, działającego etapu zapisać pliki lokalnie.

Sprawdzić git status.

Dodać zmiany: git add .

Utworzyć commit opisujący jedną logiczną zmianę.

Wysłać commit do repozytorium przez git push.

Nie commitować .venv, __pycache__ ani automatycznie generowanych dużych plików wynikowych.